技术服务合同

项目名称：荔湾区堤防设施安全监测服务项目（2025年度）

合同编号：穗荔水务管合字【2024】015号

甲    方：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

乙    方：

签订日期：2024年    月     日

技 术 服 务 合 同

甲    方：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

乙    方：

本合同甲方委托乙方就荔湾区堤防设施安全监测服务项目（2025年度）专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 第一条  服务内容

1.1技术服务的目标：严格按照规范要求进行各项观测工作，及时提供相关监测、观测结果，满足工程运行需要。

1.2技术服务范围：对荔湾区花地河左右岸、广佛河左右岸、佛山水道左岸、平洲水道左岸、增埗河左岸堤围的沉降和水平位移观测工作。编制观测方案，按确认的观测方案实施并出具相应报告。

1.3技术服务的内容：按国家、省、市现行有关规范和规定的要求及设计要求，对本项目变形观测的主要内容如下：1、变形基准网的校核测量；2、观测点的沉降与位移监测，并出具科学、公正的监测报告，以便为水利工程安全运行提供依据。

1.4观测周期：分别在2025年4月、10月各监测一次。

1.5乙方自接到甲方发出的进场通知书后，应在7个工作日内提交该项目《观测方案》，经并经甲方确认后，正式开展观测工作。

1.6乙方观测报告须提交一式肆份。甲方有权对乙方沉降观测报告进行验收，总报告经甲方验收通过后，视为合同项下工作全部完成。

1.7实际工作量以甲方确认为准，甲方根据实际情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，乙方必须无条件服从。

- 第二条  乙方应按照下列要求完成技术服务工作：

2.1技术服务地点：广州市荔湾区。

2.2技术服务期限：从乙方进场至所有服务项目完成，服务期限必须满足实际施工要求。

2.3技术服务进度：具体监测、观测时间参照既定监测方案，并随进度、监测反馈及甲方要求做相应的调整。乙方应严格按照设计要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行监测及沉降观测工作。

2.4观测依据：

- 、《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）

- 、《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

（2）、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（4）、《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）；

（5）、 本项目沉降观测点布点平面图及相关资料。

2.5技术服务质量要求：

（1）各项监测、主体沉降观测按国家、省、市现行有关技术规范和规定的要求及设计要求进行，乙方采用符合要求的设备进行监测、观测，对监测、观测数据的准确性、可靠性负责；

（2）乙方应根据甲方通知，及时组织人员进行监测及观测工作。

（3）根据监测及观测结果及时出具科学、公正的报告。

2.6乙方根据行业标准和要求编写技术服务结果报告，在甲方要求的时间内提供技术服务结果报告一式肆份。

- 第三条  甲方责任

为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

3.1指定人员负责现场监督管理工作，协调乙方与各方的联系，为监测、沉降观测提供必要的条件。

3.2负责提供监测、沉降观测场地及安排交点工作；及时解决因施工与第三者产生的矛盾。

3.3提供有关观测技术资料。

3.4甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：进场日期前一周。

- 第四条 乙方责任

4.1提供监测及沉降观测前现场准备工作的技术咨询。

4.2提供监测及沉降观测所需的材料、设备、仪器。

4.3保证监测及沉降观测人员具备相应的资格证书，保证持有的监测资质满足地方管理要求。

4.4保证监测及沉降观测的公正性、准确性、及时性，保证监测及沉降观测工作符合合同约定的规范要求。

4.5如在监测及沉降观测过程中发现堤岸有垂直位移问题或水平位移值偏大等现象，乙方应即时通知甲方，并出具方向性的实施报告；发生险情时，乙方收到甲方通知后，2个小时内必须派专人赶至现场。若未在规定时间内到场，甲方有权要求乙方支付1000元/次违约金。

4.6监测及观测过程中，根据场地条件和技术规范要求，向甲方提出增减工作量或改变监测、观测方法意见（由甲方决定是否同意），并办理正式变更手续。

4.7按照国家现行的标准、规范和规程或省市的有关规程、规定进行监测及沉降观测，根据合同规定的技术要求及进度提交监测成果及沉降观测成果，并对其质量负责。

4.8乙方负责监测、观测过程中人员及设备的安全，保证遵守安全操作规范。因监测工作所引起的安全事故和工伤责任由乙方负责，但因甲方未提供工作条件的除外。

4.9保证按甲方同意的监测及沉降观测技术方案实施监测及观测，乙方监测及沉降观测报告无法通过甲方验收的，应当无偿按照甲方意见进行修改、完善。乙方怠于提供服务，未在甲方要求的时间内按照甲方意见进行修改、完善的，乙方应按本项目合同暂定总价的   %向甲方支付违约金。

- 第五条  服务报酬及支付方式

5.1本项目采用按实际结算方式，最终结算价以甲方委托的第三方评审机构评审为准，结算价且不超过合同暂定总价（即乙方投标中标价），包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、设备进出场费、监测费、基准点埋设与联测费用、测点埋设和损坏修复费（并且包括相关监测、观测频率不得少于设计文件和规范要求所规定的频率）、各项措施费（包括但不限于安全文明施工、临水临电安装、临时道路铺设、机械设备进出场、工作面清理及整理等相关费用）、监测、观测对象的处理及修复、工作场地的清理、报告编写费、配合协调费、工程保险、管理费、规费、利润、税金、风险费用等一切相关费用，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整。技术服务费清单具体详见第5.2款。

5.2技术服务费清单：见工作量清单。

5.3投标价格约定：本项目合同暂定总价（含税）为：人民币（大写）       。

5.4支付方式：

- 进度款：乙方完成第一次观测工作，并提交第一次阶段性监测报告，经甲方审核确定后，由乙方提交第一次实际完成监测工作量清单费用计算表，甲方15天内支付第一次监测费用。

- 结算款：在乙方所有监测及沉降观测工作全部完成并提交符合要求的最终监测报告及沉降观测报告且经验收合格后，并按甲方要求提交全部监测成果报告、沉降观测成果报告，乙方编制结算资料经甲方委托的第三方评审机构评审，结算价且不超过合同暂定总价（即乙方投标中标价），结算款15天内支付乙方。

- 因甲方使用的是财政资金，付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。因财政原因导致甲方付款迟延的，不得视为甲方违约，乙方不得追究甲方的违约责任，不得要求甲方赔偿或补偿。

- 第六条  各方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：对乙方提供的技术资料有保密责任，未经乙方许可，不得将乙方的技术资料转让或外传。

2．涉密人员范围：有关的技术人员

3．保密期限：长期有效

4．泄密责任：承担相应的法律责任

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：对甲方提供的技术资料有保密责任，未经甲方许可，不得将甲方的技术资料转让或外传。

- 2．涉密人员范围：有关的技术人员

3．保密期限：长期有效

4．泄密责任：承担相应的法律责任

第七条  本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以书面形式向另外一方提出变更合同权利与义务的请求，另外一方应当在收到请求后  10 个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为不同意：

- 发生不可抗拒的自然灾害，影响合同继续履行，但主张变更合同的一方违约后发生的除外。

第八条  知识产权

1．在本协议有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2．在本协议有效期内，乙方利用甲方提供技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第九条  违约责任

1.在乙方进场后因甲方单方原因提出解除合同的，甲方按合同附件综合单价及乙方实际完成经甲方验收通过工作量结算并支付技术服务费。

2.因甲方未按合同规定日期及时支付服务费的，工期顺延，但甲方不承担迟延付款的责任。

3.在技术服务过程中，乙方不得随意更换项目负责人，如需更换应书面征求甲方意见，甲方同意后方能更换。否则甲方有权终止合同，且乙方应向甲方支付合同暂定总价10%的违约金。

4.乙方不按甲方要求的时间提交技术服务报告的，每逾期一日按应付款项的0.5‰向甲方支付违约金。乙方超过20个工作日未能提供报告，或提供报告后20个工作日内仍无法通过甲方验收的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同暂定总价10%的违约金。

5.乙方违反合同其他约定造成甲方经济损失的，根据其所承担的责任向甲方赔偿，赔偿金总额不超过合同暂定总价。

第十条 在本协议有效期内，甲方指定      为项目联系人；乙方指定                       为项目联系人，联系电话              。

项目联系人承担以下责任：

1．各方协调联系

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，任何一方可以向广州市荔湾区人民法院提起诉讼。

第十二条  其他约定

1.未尽事宜，各方另行协商，达成补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力 。

2. 本协议经双方签字盖章后生效。本协议正本一式二份，双方各执一份，副本一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）                          　   乙方：（公章）

法定代表人：                                法定代表人：

或委托代理人：                              或委托代理人：

地址

开户银行：

账号：

附件1：观测清单价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联测一等水准点观测 | km | 34 | 1216 | 41344 | 从一等水准点测至增埗河测区往返约5km,花地河测区往返14KM,广佛河以及佛山水道测区往返10km，平洲水道测区往返5km，依据《工程勘察设计收费标准》表4.2-3监测基准网之垂直位移，按二等要求测量。 |
| 2 | 沉降观测基准网校核测量 | km | 49.2 | 1216 | 59827.2 | 增埗河堤围长约2.3km,花地河堤围长约8.4km，广佛河、佛山水道、佛山水道及平洲水道堤围长13.9km,共计24.6km,往返49.2km。依据《工程勘察设计收费标准》表4.2-3监测基准网之垂直位移，按二等要求测量。 |
| 3 | 沉降观测点观测 | 点 | 130 | 42 | 5460 | 依据《工程勘察设计收费标准》表4.2-3变形监测之垂直位移，按三等要求测量。 |
| 4 | 水平位移观测点观测 | 点 | 130 | 62 | 8060 | 依据《工程勘察设计收费标准》表4.2-3变形监测 之水平位移，按三等要求测量。 |
| 5 | 技术工作费 |  |  |  | 25232 | 按1～4项合计的22%计算 |
| 6 | 重点堤防布点观测 | 项 | 1 |  | 5000 |  |
| 7 | 观测一次小计 | 144923.2 |  |  |  | 按1～6项合计 |
| 年度观测2次合计 |  | 289846.4 |  |  |  |  |

附件2：项目人员架构组成表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 专业 | 社会保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表作为合同附件，其内容必须是真实有效，并在签订合同前提供上述人员资格证书和本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）原件予业主核实。