增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计

询比文件

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

询比代理单位：广东冠诚工程管理有限公司

二〇二六年四月

目    录

第一章 询比公告	2

第二章 评审办法	6

第三章 报价文件	7

第四章 合同	26

# 第一章  询比公告

为更好地择优选取增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计实施单位，现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

2.项目名称：增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计

3.项目概况

本项目位于南源街东风西路增埗桥北侧，东起东风西路辅路，改造现状道路至增埗桥下，打通桥下通道衔接1935地块内部道路。项目改造范围道路全长约388米，宽度5—15.5米。主要建设内容包括现状道路车行道的病害处理和沥青面层更新、桥下通道改造和人行及退缩空间改造。

4.项目地点：广州市荔湾区。

5.项目总投资：项目立项总投资610.98万元。其中，建安工程费398.95万元。

6.资金来源：区财政资金。

- 二、服务内容及服务期限

1.服务内容：开展增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计服务，工程勘察（含现状道路病害检测）、工程测量（含四等水准测量、管线竣工测量）、工程物探（含现状管线测量及物探）、规划现状地形图测量（含1:500现状规划地形图、1:500实测地形图竣工后的地形修测）、配合实施各类管线迁改、初步设计（满足设计阶段的方案比选及推荐方案比选，配合初步设计报审工作）、树木保护专章、编制初步设计概算（配合询比人进行初步设计概算送审工作，满足初步设计审批要求，须配合建设单位进行前期管线调查，将相关管线迁改费用计入概算中）、施工图设计（满足现行规范设计深度要求，配合施工图审查、施工报建及后期跟踪服务）、现场服务、设计跟踪服务及其他相关图纸设计、施工、技术交底、竣工图编制等；协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调等。具体以发包人下达的任务书、合同等相关文件要求为准。（注：上述未提及但在办理政府及相关部门审批过程中涉及的费用也包括在费用内。）。

2.成果要求：提供增埗桥下老旧厂区改造工程勘察、设计文本等相关成果文件，成果文件要求通过专家评审、施工图审查和竣工验收。

3.服务期限：自本合同签订之日起至勘察设计服务完成为止。

具体工作内容及要求详见设计任务书，最终服务要求以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人（若为联合体报价的指联合体各方）具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程勘察综合甲级资质；或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级或以上资质。

3.报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程设计综合甲级资质；或市政行业设计乙级资质；或市政行业（道路工程专业）乙级资质。

4.报价人拟派驻的项目负责人（若为联合体报价的，由牵头单位委派）须具备市政路桥专业高级工程师（或以上）技术职称。

5.报价人（若为联合体报价的指联合体各方）及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。

6.本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过2家，联合体各方应按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

四、报价及结算方式：

1.最高报价限价：人民币224500.00元（大写：人民币贰拾贰万肆仟伍佰元整），其中：工程勘察费最高报价限价：43900.00元、工程设计费最高报价限价：167200.00元、竣工图编制费限价13400.00元。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，总价及工程勘察费、工程设计费、竣工图编制费均未超过最高报价限价，有效报价下浮率为0%—20%。

- 2.1工程勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计取，工程测量费、工程物探费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，测量和物探的复杂程度均为简单；工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》进行计取，其中暂定专业调整系数0.9（不分专业，以项目建安工程费用总额3989500.00元为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费），复杂调整系数1.0，附加调整系数1.1；在合同实施期间工程测量费、物探费按实际完成工作量调整，但下浮率不变。

- 2.2. 本项目为现状道路改造，本次勘察工作暂不需考虑岩土工程勘察（含超前钻）。根据《市政工程勘察规范》（CJJ/T 56-2023）3.0.7款规定，如后期现状地质资质不满足设计要求时，再另行开展岩土工程勘察（含超前钻），收费按照承发包双方确认的实际工程量（报价时暂由报价人自行估算工程量）乘以中选综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘探费用综合包干单价，陆上作业单价不得超过150元/米，水上作业单价不得超过300元/米。

- 2.3.竣工图编制费按照原国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费管理规定》，按批准的单位工程概算中建筑安装工程费计取基本设计收费作为计费基数进行核算，下浮率不变。

- 结算金额如超合同金额，则按合同金额结算，具体结算方式以合同约定为准。

五、询比报酬及委托书的交付

本次的询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。本次的询比项目的询比报酬人民币1650.00元（大写：壹仟陆佰伍拾元整）由中选单位在收取委托书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2026年4月15日至2026年4月19日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间

发布询比公告开始日期（含本日）为：2026年4月15日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2026年4月19日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

1.由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）、联合体共同报价协议书（如有）及身份证原件在2026年4月20日上午 9:30—11:30 递交至 广州市荔湾区信义路21号701办公室 ，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布询比结果公示，时间不少于2个工作日。

十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

联 系 人：黄小姐

联系电话：020-81807422

询比代理单位：广东冠诚工程管理有限公司

联   系   人：陈小姐

联  系 电 话：020-82559099

广州市荔湾区建设工程项目代建中心

2026年4月15日

# 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足3家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

# 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式三份（原件正本一份，副本两份）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至u盘，纸质版的报价文件应与u盘内的电子文件内容一致，并装订成册与u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本/副本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。

4.如联合体报价的，除联合体共同报价协议、报价表、报价人声明需联合体各方同时盖章、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加询比动时提供）需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。联合体报价的，“报价人”需填写所有联合体成员的单位全称。

联合体报价的，报价文件封面及其他内容及落款中的“报价人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。

5.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件需附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及专业技术人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及专业技术人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.报价人声明（原件，详见附件八）；

9.报价文件电子版（附u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

10.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及专业技术人员配备情况表

8.报价人声明

9.报价人关联企业情况声明

10.联合体共同报价协议书（如有）

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人（若为联合体报价的指联合体各方）具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程勘察综合甲级资质；或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级或以上资质。 |  |  |  |
| 3 | 报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程设计综合甲级资质；或市政行业设计乙级资质；或市政行业（道路工程专业）乙级资质。 |  |  |  |
| 4 | 报价人拟派驻的项目负责人（若为联合体报价的，由牵头单位委派）须具备市政路桥专业高级工程师（或以上）技术职称。 |  |  |  |
| 5 | 报价人（若为联合体报价的指联合体各方）及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。 |  |  |  |
| 6 | 本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过2家，联合体各方应按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。 |  |  |  |
| 7 | 报价总金额是固定价且是唯一的，总价及工程勘察费、工程设计费、竣工图编制费均未超过最高报价限价，有效报价下浮率为0%—20%。 |  |  |  |
| 8 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业业绩 | 20 | 2021年1月1日至今承接过类似市政项目（须包含桥梁工程）设计业绩的，每项得2分。最高得10分。 2021年1月1日至今承接过类似市政项目勘察业绩的，每项得2分。最高得10分。 如一个项目包含勘察及设计，则可分别计分，本项最高得20分。 |
| 二 | 项目负责人 | 10 | 具有市政路桥专业正高级（教授级）职称且设计工作经历在15年（含15年）以上的得10分，设计工作经历在15年以下的得5分； 具有市政路桥专业高级职称且设计工作经历在15年（含15年）以上的得5分，设计经历在15年以下的3分； 无或其他情况不得分，本项最高得10分。 |
| 三 | 专业技术人员配备及技术水平（项目负责人除外） | 14 | 1、配备电气、给排水、勘察、造价、道路各专业技术负责人，专业人员配置齐全得5分，每少配备其中一个专业扣1分，扣完为止；同一人多个专业的，只单独计分一次。 2、以上配备的各专业技术负责人具有对应专业高级（或以上）技术职称的每1人得1分；中级职称每1人得0.5分。同一个具有多个职称的按最高级别只计分一次，本小项最高得5分。 3、以上配备的各专业技术负责人具有注册土木工程师（道路工程）或注册公用设备工程师（给水排水）或注册造价工程师资格的或注册电气工程师，每1人得1分。同一个人具有多个注册资格的只单独计分一次，本小项最高得4分。 无其他情况不得分。 本项累计最高得14分。 |
| 四 | 企业荣誉 | 20 | 2021年1月1日至今，报价人承接的类似市政工程项目获得勘察或设计奖项情况：获得过国家级奖项的，每项得5分；获得过省级奖项的，每项得3分；获得市级奖项的，每项得1分。同一项目获得同一类别奖项的按最高等级只计分一次，本项最高得20分。 |
| 五 | 企业信誉 | 10 | 1、2021年1月1日至报价截止日报价人获得企业信用等级评价证书AAA级或以上的得5分，获得AA级的得3分，获得A级的得1分。无或其他情况不得分，本小项最高得5分。 2、报价人获得国家税务机关2024年度“A级纳税人”信用评价，得5分；“B级纳税人”信用评价，得3分；“C级纳税人”信用评价，得1分；无或其他情况不得分。 本项累计最高得10分。 |
| 六 | 体系认证情况 | 6 | 报价人具备有效期内的管理体系认证证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.职业健康安全管理体系认证证书； 3.环境管理体系认证证书； 每项得2分，最高得6分。 |
| 七 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣1分，每低于1%，扣0.5分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。 |
| 总计 |  | 100 | / |

备注：

- 1.①业绩证明材料需提供合同关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③建设范围、服务内容以合同列明工作内容为准，合同未列明相关内容的，需提供其他可证明材料。未提供不得分。若为联合体报价，各方业绩均可计算。

- 2.项目负责人（若为联合体报价的，由牵头单位委派）及专业技术人员需提供职称证书、毕业证书（设计工作经历以毕业证书的毕业时间为开始计算）及本单位2026年1月份至2026年3月份社保等证明材料。若为联合体报价，各方专业技术人员均可计算。未提供不得分。

- 3.企业荣誉需提供相关机构颁发的证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。

- 4.企业信用评价等级需提供证书复印件，时间以证书落款日期为准，证书如载有有效期的，须在有效期内。

- 5.企业纳税需提供相关国家税务机关官网查询结果网页截图或主管税务机关出具的证明，否则不得分。

6.以上企业荣誉、企业信誉等证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在中国社会组织政务服务平台网站上有登记备案，否则不得分。

- 7.需提供体系证书复印件，未提供不得分。若为联合体报价，由联合体牵头方提供。

- 8.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人报价人公章。

附件三

正本/副本

增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

勘察设计费报价总表

| 序号 | 项 | 报价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察费小计 |  |  | 陆上作业单价： 元/米 水上作业单价： 元/米 |
| 2 | 基本设计费 |  |  |  |
|  | 竣工图编制费 |  |  |  |
|  | 设计费小计（基本设计费+竣工图编制费） |  |  |  |
| 3 | 勘察设计费合计（3=1+2） |  |  |  |

注释：1、报价人根据要求进行报价，报价应不高于报价文件限价要求。报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

- 2、经算术复核的报价人报价与其报价文件中的报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。

3、按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则取消其报价资格。

4、勘察设计费已包括完成该勘察设计项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、概算编制等一切费用、风险费、保险等所有费用，发包人不再另行结算支付。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机号码）：

日期：      年    月    日

勘察费报价及计算依据表

（若项目特征不能在以下表格中完全反映，报价人可自行修订表格）

工程测量报价及计算依据表

| 序号 | 工作项目 | 复杂程度 | 系数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程物探（含管线探测）报价及计算依据表

| 序号 | 工程物探计费项目 | 单价 | 数量估算 | 单项估算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

勘察费用报价汇总表

| 项目名称 | 序号 | 计费项目 | 单价 | 分项合计 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 工程测量费用 |  |  |  |
|  | 2 | 工程物探（含管线探测）费用 |  |  |  |
|  | 3 | …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1.岩土工程勘察（含超前钻）按照承发包双方确认的实际工程量（报价时暂由报价人自行估算工程量）乘以中选综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘探费用综合包干单价，陆上作业单价不得超过150元/米，水上作业单价不得超过300元/米，否则报价文件将视为无效报价处理。

2.工程测量费、工程物探费按国家发展计划委员会建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》下浮0%-20%（含20%）计算。其中用于办理规划报建用地预审、规划国土等手续的1:500地形测量收费标准按国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准下浮0%计算，按国测财字[2002]3号文计取单价的项目，不予计取技术工作费。

3.经算术复核的报价人报价与其报价文件中的报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。如修正后的报价超出相应的最高报价限价，则由评标委员会作无效报价处理。

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则取消其报价资格。

工程设计费报价及计算依据表

| 序 号 | 分项名称 | 工程估算 投资(万元) | 收费基价 （万元） | 系数 | 设计费报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本设计费 | 398.95 |  |  |  |
| 2 | 竣工图编制费 |  |  |  |  |
| 一 | 设计费总额合计 |  |  |  |  |
| 二 | 浮动率（下浮 %） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：（1）参考国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》规定结合浮动率计取。

- 暂定专业调整系数 0.9 （不分专业，以项目建安工程费用总额为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费），复杂调整系数 1.0，附加调整系数 1.1 。上述系数取值以概算批复为准。

- 工程设计收费浮动率为0%-20%（含20%）。

本表所列分项名称可根据项目的具体情况自行调整。

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

（202 年1月1日至今）

项目名称：增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表及备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件七

项目负责人及专业技术人员配备情况表

项目名称：增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |
| 4 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |
| 5 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |
| … | 其他技术人员 |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表及备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

附件八

报价人声明

本项目询比人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

本公司就参加增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计询比活动，作出郑重声明：

一、本公司保证本次询比活动所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的。

二、本公司保证在本次询比活动中不与其他单位围标、串标，不出让询比资格，不向询比单位或评审人员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司未被各级企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司及法定代表人、拟委派的项目团队成员无行贿犯罪行为的记录；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司在经营活动中未出现违法违规等不良记录，无弄虚作假骗取中标、围标串标行为；在报价文件递交截止时间前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司未在以往项目中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目询比人书面拒绝；本公司未被纳入联合惩戒范围。

四、本公司承诺不存在以下情形：与本公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，同时参加本项目报价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，再参与本项目报价的。

五、本公司承诺前3年内在经营活动中没有重大违法记录，本公司违反上述保证或本承诺陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

特此声明。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年    月   日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

附件十：

联合体共同报价协议书

（联合体各方单位名称）自愿组成联合体，共同参加                       （项目名称）询比活动。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加报价、签署报价资料、提交报价文件。现就联合体询比活动事宜订立如下协议。

1、                         （主办单位名称）为本项目联合体的主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本询比项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、若中选，联合体各成员共同与询比人签订合同，为履行合同向询比人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人（主办方），代表所有联合体成员参加报价、提交报价文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本询比工程项目合同款的支付。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①              （主办单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

②              （成员单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

联合体成员名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

签订日期：    年    月

# 第四章  合同

建设工程勘察设计合同

合同名称:增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计合同

工程地点：广州市荔湾区

合同编号：荔代建合字〔2026〕  号

设计证书等级：

发   包   人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承   包   人：

签订日期： 2026年 月 日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局 监制

广州市建设委员会印制

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：

根据委托书     ，由           承担增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计工作。

一、根据询比文件，增埗桥下老旧厂区改造项目勘察设计服务内容：

工程勘察（含现状道路病害检测）、工程测量(含四等水准测量、管线竣工测量）、工程物探（含现状管线测量及物探）、规划现状地形图测量（含1：500现状规划地形图、1:500实测地形图竣工后的地形修测）、初步设计（满足设计阶段的方案比选及推荐方案比选，配合初步设计报审工作）、树木保护专章、编制初步设计概算（配合招标人进行初步设计概算送审工作，满足初步设计审批要求，须配合建设单位进行前期管线调查，将相关管线迁改费用计入概算中）、施工图设计（满足现行规范设计深度要求，配合施工图审查、施工报建及后期跟踪服务）、现场服务、设计跟踪服务及其他相关图纸设计、施工、技术、报建配合、竣工图编制；协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调等。具体以发包人下达的任务书、合同等相关文件要求为准。（注：上述未提及但在办理政府及相关部门审批过程中涉及的费用也包括在费用内。）

服务期：自本合同签订之日起至勘察设计服务完成为止。

经双方协商一致，签订本勘察设计合同。

第一条	本合同签订依据。

1.1招标文件、投标文件及中标通知书。

1.2《中华人民共和国民法典》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。

1.4建设工程批准有关文件。

第二条	勘察设计依据

2.1发包人给承包人的委托书或中标文件。

2.2发包人提供的有关本工程基础资料。

2.3承包人采用的主要技术标准是：国家、省、市及行业现行工程建设标准、有关设计规范和工程所在地有关规划要求。

2.4承包人现场踏勘详细了解道路总体规划和桥址建设、沿线水文资料等状况。

第三条	合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1本合同书

3.2发包人要求及委托书

3.3询比文件及其附件

3.4报价文件

- 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及内容（根据行业特点填写）

| 序号 | 项目名称 | 规模及投资 | 勘察设计内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增埗桥下老旧厂区改造项目 | 本项目 本项目改造范围道路全长约388米，宽度5-15.5米。主要建设内容包括现状道路车行道的病害处理和沥青面层更新、桥下道路改造和人行及退缩空间改造。 估算总投资610.98万元，其中建安工程费398.95万元。 | 详见询比文件（含设计任务书） |

第五条	 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托书 | 1 | 已提交 |  |
| 2 | 其他相关资料（如有） | 1 | 依据双方商议而定 |  |

第六条	 承包人向发包人交付的设计文件份数、内容要求、时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 工期要求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案成果及电子文档、估算（含CAD图文档） | 10 | 符合方案设计深度要求（发包人确认的最终版本） | 依据双方商议而定 |
| 2 | 初步设计成果、图册、概算及电子文档(含CAD图文档) | 10 | 符合初步设计深度要求，按发包人要求根据施工图设计优化概算（发包人确认的最终版本） | 合同签订后20自然日内完成初步设计 |
| 3 | 施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档) | 20 | 符合施工图审查要求（发包人确认的最终版本） | 初步设计审查批准后30 日历天内完成施工图设 计，施工图设计文件经审查发现问题后3自然日内完成补充、修改 |
| 4 | 现场服务工作（含施工中设计修改或变更） | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 根据现场需要和发包人要求 |
| 5 | 编制竣工图 | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 按照发包人要求 |
| 6 | 勘察工作内容包括但不限于：岩土工程勘察、工程测量、工程物探、现状道路病害检测、规划现状地形图测量等；以上均需满足设计、规划、国土、防洪评价等报建需求（最终按照发包人要求确定是否需要编制）。 | 10 | 符合相关规范要求，达到施工图设计需求（发包人确认的最终版本）。 | 方案确定后 自然日内完成现场勘察作业， 现场勘察作业完成后 自然日内提交工程勘察成果技术文件 |
| 7 | 交通评估调研（最终按照发包人要求确定是否需要编制） | 10 | 合相关规范要求（发包人确认的最终版本 | 依据双方商议而定 |
| 8 | 交通疏导方案编制（最终按照发包人要求确定是否需要编制） | 10 | 合相关规范要求（发包人确认的最终版本 | 依据双方商议而定 |
| 9 | 规划报建及其他专业报建需要的报建图纸和必须的设计文件 | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本 | 依据双方商议而定 |
| 10 | 施工及验收过程、配合规划报建、协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调，按要求出具相关设计图纸或文件。 | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 按照发包人要求 |
| 11 | 基础资料和数据收集 | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 根据各设计阶段时间要求 |
| 12 | 效果图 | 5 | 根据发包人确认的版本 | 按照发包人要求 |
| 13 | 影像展示 | 1 | 根据发包人确认的版本 | 按照发包人要求 |

第七条  费用

7.1本合同勘察设计费暂定为人民币      元 （其中勘察费   元，设计费    元，竣工图编制费    元 ），大写      。在初步设计审批后，按批准的初步设计概算中的建安工程费用总额为计费额，核算设计费。

工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计取，浮动幅度为下浮    %。其中：暂定专业调整系数 0.9  ，复杂调整系数 1.0 ，附加调整系数 1.1 （专业调整系数不分专业，以项目建安工程费用总额为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费）。上述系数取值以概算批复为准。

竣工图编制费按设计费的 8  %计取，并结合报价下浮率   % 结算。

## 管线综合平衡方案编制费已含在基本设计费中，不另行计列。

## 岩土工程勘察（含超前钻）按照承发包双方确认的实际工程量（报价时暂由报价人自行估算工程量）乘以中选综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘探费用综合包干单价，陆上作业单价    元/米。

## 工程测量费、工程物探费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，测量和物探的复杂程度均为简单，浮动幅度为下浮   %。在合同实施期间工程测量费、物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

结算方式：最终结算金额以发包人委托的第三方审核单位审定的结果为准，

结算金额不能超合同价，如超合同价则按合同价包干。

7.2本合同勘察设计费包括完成该勘察设计项目的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定等所有费用，发包人不再另行结算支付。勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。

7.3在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经发包人同意后才能实施，最终按发包人确认的实际完成工程量结算。

7.4如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力等非承包人导致的原因，造成本项目批准的概算调整，则设计费相应调整。除此以外，其他所有的补充设计、变更设计等均不另行计费。最终结算价以结算终审单位审核后的终审价为准。

第八条	支付方式

8.1设计费（含竣工图编制费）支付进度：

（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定设计费的20%作为预付款；

（2）概算批复后，依据经批复概算核算设计费，可累计支付至核算后设计费的50%（不超过合同价中设计费的50%）；

（3）施工图经图纸会审后，可累计支付至核算后设计费的60%（不超过合同价中设计费的60%）；

（4）完成施工配合工作后，可累计支付至核算后设计费的80%（不超过合同价中设计费的80%）；

（5）承包人报送结算，经审核结算价后支付，支付金额为审核金额扣除已支付金额后的差额。

8.2工程勘察费支付进度：

（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定勘察费的20%作为预付款；

（2）承包人提交合格成果报告后按实际完成工作量核算勘察费，可累计支付至实际勘察费的50%（不超过合同价中工程勘察费的50%）；

（3）概算批复、施工图经图纸会审后按实际完成工作量核算勘察费，可累计支付至实际勘察费的80%（不超过合同价中工程勘察费的80%，且不超过概算批复中工程勘察费的80%）；

（4）承包人报送结算，经审核结算价后支付，支付金额为审核金额扣除已支付金额后的差额。

承包人收款银行及账号如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

上述条款中的付款时间，均是指甲方向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，乙方对此无异议。

备注：承包人在办理合同请款时需按以下信息开具发票：
    发票抬头（业主单位）：

纳税人识别号：

开户行及账号：

地址： 
    第九条	双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始相关工作的，不退还发包人已付的定金；已开始相关工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费、勘察费。

9.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。

9.2承包人责任

9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现合同条款规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责；承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书、技术要求及经发包人审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

9.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行；

9.2.3承包人提交的勘察成果须及时、准确。若由于承包人原因造成勘察成果资料质量不准确、不合格，不能满足技术要求等而引起变更，导致工程投资增减变化的，发包人均按施工合同价的变更比例扣罚勘察费；增减变化在80%以上的，发包人有权解除合同以及扣罚全部勘察费，并保留向勘察人提出索赔的权利。

9.2.4承包人须提交一份设计计划及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经业主批准，承包人不得无故更换设计参与人员；未经业主同意，承包人不得违法分包本项目工作，如发现承包人有违法分包行为，需赔偿发包人违约金为合同总金额的30%。

9.2.5对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。

9.2.6承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人未按时按质提供合同条款约定的各项设计服务，或设计错误造成工程质量事故损失、工程建安费用增加等情况，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%，但不超过总设计费用的2倍。

9.2.7因承包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，按本条款约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

违约金=A×（B/C）×2

其中：A-实际增加的建安工程费；

B-本合同设计收费（包括基本设计收费和其他设计收费）总额；

C-本工程审定工程设计概算建安工程费总额。

9.2.8由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为直接受损失部分勘察费的10%。

9.2.9承包人要严格遵守《建设工程勘察设计管理条例》，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽勘察、设计业务。如承包人有分包意向，必须依法分包，分包合同必须在签订合同后1个月内报发包人备案。承包人转包本合同工程勘察、设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程勘察、设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失，要求承包人返还已支付的勘察费。

9.2.10承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等现行设计文件编制深度规定要求、本项目勘察设计任务书等的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的勘察、设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。

9.2.11承包人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。每违反一次，承包人向发包人交纳违约金30000元。

9.2.12承包人在勘察作业前，必须做好勘察组织方案，按照市政道路及地下管线管理相关要求办理有关手续，对其负责实施的现场勘察钻孔进行有效封堵。因勘察过程中因操作不当，或钻孔未及时进行封堵或封堵质量未能达到技术要求规定的，引起工程本身的损失以及施工过程中地面、路面坍陷、管线、建筑物损坏等损失由承包人赔偿，并承担全部责任。

9.2.13经本工程施工图审查单位、施工单位审查或发包人委托的第三方确认，施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，每发生1例，承包人向发包人交纳违约金10000元。

9.2.14由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，罚款10000元；由于勘察质量原因，勘察报告未能通过施工图审查的，按合同勘察费的10%处罚。

9.2.15合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人设计费总额10%的违约金。

9.2.16承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.17本合同期内，承包人必须派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款10000元。

9.2.18本项目施工过程中，承包人必须派出合适人员参与按有关规定须有承包人参加的各部位的验收，若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款10000元。

9.2.19承包人必须对施工过程中涉及到的设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，承包人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题作出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更设计。若因承包人原因而拖延，根据对发包人的影响程度，每次罚款10000元。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。

9.2.20承包人应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。

9.2.21在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承包人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.22关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充，承包人需重新出具完整的变更图纸，再根据变更图绘制竣工图。

9.2.23由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。

9.2.24承包人提供的工作成果须保证质量。如承包人提交施工图设计优化后的概算，在概算评审时发现严重缺项漏项或者多计少计，偏差率超过10%（含10%）的，承包人应无条件修改概算，发包人有权利扣减其设计费，非承包人原因的除外。

9.2.25如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整等非发包人、承包人双方自身原因及其它不可抗力的自然原因，造成本项目停止或延缓，则承包人必须无条件接受发包人要求终止服务，并应积极配合发包人做好善后工作，发包人无需向承包人承担任何违约责任。如承包人未开展工作的，应退还发包人已付费用；如承包人已经开展工作的，双方按照承包人已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款。

9.2.26中标人不得擅自更换投标文件中拟派的设计人员及项目负责人，否则每人次扣合同金额1%。

第十条	保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条	仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条	合同生效及其他

12.1承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。

12.2承包人属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 □大型企业  □中型企业   □ 小型企业   □ 微型企业。

12.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.7本合同双方签字盖章即生效，共八份，发包人四份，承包人四份。

发包人名称：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

（盖章）

法定代表人：

住所：广州市荔湾区信义路21号

电话：020-81805098

承包人名称：

（盖章）

法定代表人：

住所：

电话：

廉 政 协 议

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

发 包 人：（盖章）

法定代表人：

联系电话：

2026  年   月   日

承 包 人：（盖章）

法定代表人：

联系电话：

年     月     日