| 荔湾区2019年“散乱污”场所清理整治进度表（截至4月12日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计 |  |  |
|  |  | 应完成 | 已完成 | 完成率 | 应完成 | 已完成 | 完成率 | 应完成 | 已完成 | 完成率 | 应完成 | 已完成 | 完成率 |
| 全区合计 |  | 40 | 40 | 100% | 92 | 44 | 47.82% | 54 | 48 | 88.89% | 186 | 132 | 70.97% |
| 1 | 金花街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 2 | 西村街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 3 | 南源街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 4 | 逢源街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 5 | 多宝街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 6 | 龙津街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 7 | 昌华街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 8 | 岭南街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 9 | 华林街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 10 | 沙面街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 11 | 站前街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 12 | 彩虹街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 13 | 桥中街 | 20 | 20 | 100% | 65 | 17 | 26.15% | 21 | 17 | 80.95% | 106 | 54 | 50.94% |
| 14 | 石围塘街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 15 | 花地街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 16 | 茶滘街 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | / | / | 3 | 3 | 100% |
| 17 | 冲口街 | 0 | / | / | 0 | / | / | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 18 | 白鹤洞 | 3 | 3 | 100% | 0 | / | / | 0 | / | / | 3 | 3 | 100% |
| 19 | 东漖街 | 2 | 2 | 100% | 25 | 25 | 100% | 0 | / | / | 27 | 27 | 100% |
| 20 | 东沙街 | 2 | 2 | 100% | 0 | / | / | 3 | 1 | 33.3% | 5 | 3 | 60% |
| 21 | 中南街 | 0 | / | / | 1 | 1 | 100% | 9 | 9 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| 22 | 海龙街 | 11 | 11 | 100% | 0 | / | / | 19 | 19 | 100% | 30 | 30 | 100% |